**ZARZĄDZENIE NR 98/2025**

**Wójta Gminy Dubeninki**

**z dnia 23 stycznia 2025 r.**

**w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania pn. „Modernizacja elementów sieci kanalizacyjnej na terenie popegeerowskim Gminy Dubeninki” dla przedmiotu zamówienia polegającego na modernizacji 13 przepompowni ścieków znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 177/96, 177/100, 177/98, 59/33, 197/5 obręb 0017 Rogajny, 114, 119/5, 65/1, 69/3, 93/7, 127, 94/7, 94/5, 241/100 obręb 0008 Dubeninki, gmina Dubeninki, powiat gołdapski, woj. Warmińsko-Mazurskie.

2. Komisję, o której mowa w ust. 1 powołuje się w następującym składzie osobowym:

1. Dorota Pojawa – przewodniczący Komisji,
2. Kamila Sienkiewicz – członek Komisji,
3. Janusz Milanowski - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ 2. Komisja przystąpi do odbioru robót budowlanych przy udziale:

1. Wykonawcy przedmiotu zamówienia: Paweł Pawlukanis PHUP PALWOD,
2. Kierownika robót.

§ 3. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy w szczególności:

1. sprawdzenie wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie: naprawy istniejących zbiorników, wymiany przewodów i armatury oraz układów zasilająco-sterowniczych pomp wraz z wpięciem do monitoringu SCADA, wymiany rur tłocznych w zakresie wewnątrz zbiorników na rury stalowe nierdzewne w gatunku 304 o średnicy 88,9x2 mm, połączenia sprawne w osłonie argonu metodą TIG, armatura w postaci miękko uszczelnionych zasuw klinowych DN 80 mm   
   w obudowie DN 80 mm w obudowie z żeliwa sferoidalnego, zawory zwrotne kulowe również w o budowie z żeliwa sferoidalnego,
2. stwierdzenie dotrzymania bądź przekroczenia umownego terminu realizacji zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w umowie nr IGP.271.3.2024/2 z dnia 16 maja 2024 r.

§ 4. 1. Z czynności odbioru robót budowlanych komisja sporządzi Protokół końcowy   
odbioru robót budowlanych.

2. Protokół odbioru podpisują osoby i podmioty wymienione w § 1 i 2.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY DUBENINKI**

**Łukasz Balczun**